財團法人台灣設計研究院

「設計研究工具與知識平台優化研究」

徵求建議書

主辦單位：財團法人台灣設計研究院

目    次

1.	概述	3

2.	專案性質描述	4

2.1.	專案名稱	4

2.2.	專案目標	4

2.3.	專案範圍	4

2.4.	專案時程	4

2.5.	專案費用	4

3.	需求說明	5

3.1.	整體需求說明	5

3.2.	資安需求	7

3.3.	技術需求	11

3.4.	環境需求	12

3.5.	管理需求	14

4.	智慧財產權之歸屬	20

5.	驗收事項與權責	21

6.	附件	22

附件1 「設計研究工具與知識平台優化研究」採購案經費分析表	23

附件2 資通系統資安需求項目查檢表	25

附件3 機關日常維運管理需求	46

附件4 機關日常維運管理需求項目查檢表	50

# 概述

台灣設計研究院（以下簡稱本院）因承接經濟部技術處「設計科技研發暨產研共創計 畫」，發展適用於設計前期研究之工具與方法，並於111年開發設計研究工具與知識平台（以下簡稱設計工具平台）之雛形，今（112）年度規劃針對設計工具平台中，需串接數據資料庫之數位設計工具的部分，進行優化研究，並開發相關網站，包含產品數據工具網站及使用者數據工具網站，以強化使用者體驗，提升產業應用效率。

產品數據工具網站目標提供一站式產品數據的整合分析服務，以加速0到1的產品開發流程、降低設計前期研究成本、提升設計團隊溝通效率。在0到1的產品開發前期，新創公司、設計公司與學校的設計團隊需透過分析市面上現有產品的資訊，探索產品定位、決定設計提案方向、定義產品造型及功能規格。然而，現在國內外尚無數據產品可同時提供市場資訊，且深度足夠的產品設計元素分析資料，以致於設計團隊仍需花費大量的時間與人力，進行資料蒐集、分析、溝通及審核分析結果。因此本院規劃開發產品數據工具網站，解決上述產業痛點。

使用者數據工具網站目標提供設計從業人員使用者研究工具，包含互動式人物誌、使用者旅程、關係人地圖模板工具，提高使用者研究的效率和品質，降低研發成本，增強團隊溝通，從而有助於提高產品和服務的競爭力。本網站期望結合人工智慧（Artificial Intelligence，AI）推薦機制，依設計從業人員所選擇研究的產品，在部分欄位帶入數據資料庫內容，例如使用者興趣、生活型態、使用習慣等。本年度優先開發互動式人物誌及關係人地圖模板工具。

產品數據工具網站與使用者數據工具網站規劃共用一數據資料庫、會員系統，且在部分功能相互串聯。

# 專案性質描述

## 專案名稱

「設計研究工具與知識平台優化研究」

## 專案目標

- 依照本院網站需求與規格，研究及開發需串接數據資料庫之數位設計工具，包含產品數據工具網站及使用者數據工具網站各一式。新建可長期維運、擴充功能的客製化網站。

- 配合本院提供之品牌標誌規範，建立網站長期可使用之設計風格規範。

- 整合顯示數據資料庫內容、圖片文字資訊等功能，並提供檔案下載等功能。

- 參照本院網站未來規劃，預留系統擴充彈性。

- 主機/網域須由得標廠商協助管理。

## 專案範圍

- 提供專案規劃與管理，進行網站開發需求釐清，包含系統分析、網站功能需求、預期網站架構等。

- 提供網站風格提案與介面設計佈局提案，供本院選擇開發方案，並在開發過程中，基於試用回饋提供介面設計調整。

- 提供前端程式切版、響應式網頁設計（Responsive Web Design，RWD）、資訊文件呈現與下載、網站資料串接、數據資料庫開發、會員管理系統等。

- 將系統、資料庫與網站伺服器設置於Amazon Web Services（AWS）雲端運算服務。

- 使用本院提供之網域與 SSL 憑證。

- 依照本院資通安全防護計畫及執行規範，確保整體專案維護符合法令之要求。

- 專案結束後提供主機、系統為期一年維護服務，維持網站、資安服務正常運作。

## 專案時程

- 自決標日起，至 112年 12月 15 止。

- 本專案結案日為 112年 12月 15 日。

## 專案費用

新台幣 200 萬元整（含稅）

（提案廠商請參考附件 1 經費分析表，條列本專案經費規畫，格式供參考，實際經費規畫文件可依提案內容微調。）

# 需求說明

## 整體需求說明

研究及開發產品數據工具網站及使用者數據工具網站，服務內容需包含網站視覺設計、程式開發、會員系統、資安服務、網站及資料庫主機開發及維護、網站流量追蹤分析。產品數據工具網站主要頁面包含首頁、產品數據工具頁、會員；使用者數據工具網站主要頁面包含首頁、利益關係人頁、人物誌頁、會員；以及可串接前述網站之獨立會員系統。

    - 功能需求

以下分別詳述產品數據工具網站及使用者數據工具網站各頁面、獨立會員系統及數據資料庫主機之功能需求，提供主要開發方向及目標之參考。實際網站服務需求內容、功能設計，得標廠商得以在完成網站細部設計後，經本院核定之規格文件內容為準。

- 產品數據工具網站

- 首頁：將產品說明、亮點功能、操作說明結合網站主視覺、標誌做圖文呈現，底層導覽列需包含聯絡資訊、本院官網、友站連結。

- 產品數據工具頁：

  - 篩選頁：依照資料分類開發資料查詢功能，該功能顯示資料層級為三層，並可選擇子類別/品類觀看分析資料。

  - 分析結果頁：可依照產品開發工作流程篩選圖表資料，需包含，但不限於長條圖、雷達圖、堆疊圖、圓環圖、折線圖、數據表格等資料模組，以上資料模組皆需串接及運算數據資料庫的資料。圖表需結合網站視覺設計做呈現。提供下載頁面數據報表之功能。

- 會員：註冊、登入、忘記密碼。部分頁面需登入會員才能查看。

- 使用者數據工具網站

- 首頁：將產品說明、亮點功能、操作說明結合網站主視覺、標誌做圖文呈現，底層導覽列須包含聯絡資訊、本院官網、友站連結。

- 利益關係人頁：需包含角色列表及新增角色的功能，每個角色新增時需有固定欄位可填寫資料。利益關係人與人物誌之角色需可進行雙向創建，部分資料可自動帶入人物誌職位/角色欄位。

- 人物誌頁：需包含通用型人物誌欄位及產品開發型人物誌欄位，每個欄位可新增、編輯資料，部分欄位需串接及運算數據資料庫的資料，整體需結合網站主視覺做呈現。提供下載人物誌之功能。人物誌與利益關係人之角色需可進行雙向創建，部分資料可自動帶入利益關係人。

- 會員：註冊、登入、忘記密碼。部分頁面需登入會員才能查看。會員可儲存、編輯建立過的利益關係人與人物誌資料。

- 獨立會員系統

提供可串接上述兩個網站之會員功能，處理單一登入（Single Sign-On，SSO），將不同網站註冊之會員獨立拉到一個資料庫（無後臺），使其不需於各別網站註冊/登入。前台可註冊、登入會員，後臺可修改會員等級，調整會員可造訪的網站內容。

- 數據資料庫主機

需可支援產品數據工具網站及使用者數據工具網站之資料呈現與串接需求。

## 資安需求

本專案資訊安全防護需求等級為普級（參照附件2）廠商須依規定配合執行各項資訊安全措施。

    - 技術面資安需求

      - 存取控制

- 帳號管理

系統之帳號應透過正式的帳號申請程序所建立，完成開通審核程序始能使用，因此應具備帳號管理機制，可對系統帳號進行申請、建立、修改、啟用、停用或刪除之行為。另外，應說明不使用身分證字號為帳號名稱。

- 遠端存取

- 對於每一種允許之遠端存取類型，均應先取得授權，建立使用限制、組態需求、連線需求及文件化。

- 遠端存取使用者之權限檢查作業應於伺服器端完成

- 應監控遠端存取機關內部網段或資通系統後臺之連線。

- 遠端存取應採用加密機制。

      - 事件日誌與可歸責性

- 記錄事件

- 訂定日誌之記錄時間週期及紀錄留存政策，並保留日誌至少6個月，其中應保留以下4種Log，4種Log應儲存於不同的資料庫：

  - 作業系統日誌（OS event log）

  - 網站日誌（Web log）

  - 應用程式日誌（AP log）

  - 登入日誌（Logon log）

- 確保資通系統有記錄特定事件之功能，並決定應記錄之特定資通系統事件，例如，身分驗證失敗、存取資源失敗、重要行為、重要資料異動、功能錯誤及等。

- 應記錄資通系統管理者帳號所執行之各項功能，例如，帳號登出入、密碼變更、存取權限異動等。

- 日誌紀錄內容

資通系統產生之日誌應包含事件類型、發生時間、發生位置及任何與事件相關之使用者身分識別等資訊，採用單一日誌機制，確保輸出格式的一致性，並應依資通安全政策及法規要求納入其他相關資訊。

- 日誌處理失效之回應

資通系統於日誌處理失效時，應採取適當之行動，例如，儲存容量空間不足，選擇進行封存，不要覆寫日誌資料。

- 時戳及校時

資通系統應使用系統內部時鐘產生日誌所需時戳，並可以對應到世界協調時間（UTC） 或格林威治標準時間（GMT）。

- 日誌資訊之保護

對日誌之存取管理，僅限於有權限之使用者。

      - 識別與鑑別

- 內部使用者之識別與鑑別

資通系統應具備唯一識別及鑑別機關使用者（或代表機關使用者行為之程序）之功能，禁止使用共用帳號。

- 身份驗證與管理

- 使用預設密碼登入系統時，應於登入後要求立即變更，建議透過系統機制要求使用者登入後立即變更密碼。

- 身分驗證相關資訊不以明文傳輸。

- 具備帳戶鎖定機制，帳號登入進行身分驗證失敗達5次後，至少15分鐘內不允許該帳號繼續嘗試登入或使用機關自建之失敗驗證機制。

- 使用密碼進行驗證時，應強制最低密碼複雜度；強制密碼最短及最長之效期限制。

- 密碼不少於12碼，且由大小寫、數字及符號組成混合，且需在一定期間（1至90天）內變更。

- 密碼變更時，至少不可以與前3次使用過之密碼相同。

- 對非內部使用者，可依機關自行規範辦理，包含密碼設定強度、效期與密碼不重複次數。

- 鑑別資訊回饋

資通系統應遮蔽鑑別過程中之資訊，例如，以*取代真實輸入字元。

- 非內部使用者之識別與鑑別

資通系統應識別及鑑別非機關使用者（或代表機關使用者行為之程序）。

      - 系統與服務獲得

- 系統發展生命週期需求階段

針對系統安全需求（含機密性、可用性、完整性），進行確認。

- 系統發展生命週期開發階段

- 應針對安全需求實作必要控制措施。

- 應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。

- 發生錯誤時，使用者頁面僅顯示簡短錯誤訊息及代碼，不包含詳細之錯誤訊息。

- 系統發展生命週期測試階段：執行「弱點掃描」安全檢測。

- 系統發展生命週期皆適用。

- 範圍為網頁、主機、網路系統且需涵蓋OWASP最新TOP 10中指出的網頁應用式常見弱點的檢測。

- 修補掃描結果，除低風險以外各等級之弱點，並應再次確認已無低風險以外之弱點。

- 系統發展生命週期部署與維運階段

- 於部署環境中應針對相關資通安全威脅，進行更新與修補，並關閉不必要服務及埠口。

- 資通系統相關軟體不使用預設密碼。

- 系統發展生命週期委外階段

應將系統發展生命週期低風險弱點以外的各階段，依等級將安全需求（含機密性、可用性、完整性）納入委外契約。

- 系統文件

應儲存與管理系統發展生命週期之相關文件。

      - 系統與資訊完整性

- 漏洞修復

- 系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。

- 應說明週期，並以不超過每週為宜。

- 資通系統監控

發現資通系統有被入侵跡象時，應通報機關特定人員，如系統相關人員。

    - 管理面資安需求

      - 事件日誌與可歸責性

依據日誌儲存需求，配置所需之儲存容量，最少6個月之儲存容量。

      - 系統與服務獲得

- 針對系統安全需求（含機密性、可用性、完整性），進行確認。

- 應針對安全需求實作必要控制措施。

- 應注意避免軟體常見漏洞及實作必要控制措施。

- 執行「弱點掃描」安全檢測。

- 於部署環境中應針對相關資通安全威脅，進行更新與修補，並關閉不必要服務及埠口。

      - 系統與通訊保護

系統之漏洞修復應測試有效性及潛在影響，並定期更新。

## 技術需求

    - 未來發展規劃

本專案所開發之系統及數據資料庫，預計持續擴充、優化其功能與內容至114年，以下詳述各項目之未來發展規劃：

- 產品數據工具網站

- 113年度預計擴充1領域之產品資料；增加產品開發工作流程之項目與對應之圖表資料模組。

- 114年度預計擴充2領域之產品資料；增加產品開發工作流程之項目與對應之圖表資料模組。

- 使用者數據工具網站

- 113年度預計擴充人物誌所串接之產品資料、使用者資料；完成開發互動利益關係人圖功能；新增部分互動顧客旅程地圖功能。

- 114年度預計擴充人物誌所串接之產品資料、使用者資料；優化互動利益關係人圖功能；完成開發互動顧客旅程地圖功能。

- 獨立會員系統

配合「設計科技研發暨產研共創計畫」成果，增加會員系統串接之網站。

- 數據資料庫

配合「設計科技研發暨產研共創計畫」方向、產品數據工具網未來規畫及使用者數據工具網站未來規畫，持續擴充內容。

## 環境需求

    - 硬體/軟體之作業環境

參照附件2資通系統資安需求項目查檢表，應達到普級規範。提案團隊須依據以下需求提出同等的資源規格與網路環境架構規劃。

廠商應配合本專案需求，規劃租用Amazon Web Services（AWS）雲端運算服務，以維持本專案系統及網站服務順暢運作。前述提供服務之機房不得位於中國大陸、香港、澳門或其他有國安疑慮地區，並應出具原廠證明。前述相關費用已包含於本專案經費，本院不另支付。

提案團隊須提出前端程式語言、後端程式語言、伺服器系統規格、資料庫規格，參考規格如下：

- 主機：Amazon Web Services（AWS）虛擬主機

- 網站測試機資訊環境

- 伺服器

- 作業系統：AlmaLinux 8

- 硬體規格：4v cpu 8G ram

- 儲存空間：20 GB

- 資料庫

- 資料庫系統：Mysql 5.7

- 硬體規格：1v cpu 1.7G ram

- 儲存空間：5 GB

- 網站正式機資訊環境

- 伺服器

- 作業系統：AlmaLinux 8

- 硬體規格：4v cpu 8G ram

- 儲存空間：20 GB

- 資料庫

- 資料庫系統：Mysql 5.7

- 硬體規格：1v cpu 1.7G ram

- 儲存空間：5 GB

- 數據資料庫儲存空間：40 GB

- 防火牆：AWS Web Application Firewall（WAF）

- 防毒軟體：imunify360（IDS / IPS），每日檢查主機 patch主機

## 管理需求

為確保本專案順利進行，投標廠商必須於服務建議書中詳細說明本專案於決標日至契約結束期間之專案管理方式與專案人力需求，包含內容如下：

    - 專案組織與人員能力需求

- 廠商應於建議書內敘明專案人力（含專案管理、設計與程式開發等）應負責之工作項目。

- 除應載明專案人力負責工作及提供專案負責人、專案成員聯絡方式。相關人力執行本專案所需之場所、設備、相關管理措施及所衍生之相關費用等，由廠商自行提供或負擔。

- 專案成員應有至少一位專職介面設計師，負責整體網站視覺風格、介面與體驗設計。

    - 專案管理需求

- 本專案之需求釐清、視覺風格設定、網站介面設計、網站系統開發等主要工作項目，需有專責成員負責專案管理，協助本院控管開發時程與統合開發需求。

- 於第一階段系統上線前，需提供可操作之介面設計雛型供本院做內部測試；於完整系統上線前，需提供網站供本院做內部測試，以在上線前進行需求內的調整。

    - 需求異動之管理

- 需求異動不包括下列狀況：

- 改正本專案需求內之系統瑕疵。需求異動如係改正本專案需求內之系統瑕疵，保固及維護期間為無償服務，內含於本專案費用內不另行計價

- 保固及維護服務之工作項目。

- 專案時程內，需提供網站介面設計調整修改期間，及專案期間內介面可修改次數。本專案驗收完成後，甲方另有需要修改設計內容之需要時，雙方同意修改之方式如下：

- 方向、全站設計修改次數至多各 2 次。

- 每個階段完成後不回推修改（詳細以合約內容為主）。

- 甲方必須遵守稿件時程之每個時程階段，每個階段審稿過後必須繼續完成往後時程之工作內容，不得往回修改之前時程工作內容。若甲方堅持回頭修改已完成審稿之工作內容，並經乙方評估需要變更時程、階段工作項目，乙方可以電話或書面等方式通知時程與工作項目變更。若前述變更經乙方評估需要追加費用時，由雙方另行協議本件標的物之進度及應追加之費用。但如係因乙方未依雙方討論之結論或甲方所提之修改意見提供稿件，則甲方仍得要求乙方修改該稿件至符合雙方討論之結論或甲方所提之修改意見為止，且乙方不得向甲方要求額外之追加費用。

- 專案期間針對設計稿修改方式以「修改期間」為主，甲乙雙方需於「修改期間」完成，超過期間後乙方可停止修改。又如雙方協調同意後，即可調整時程。

- 如甲方提出需要修改之設計、功能已超出「修改期間」，經雙方討論確定修改內容、費用後，乙方擬定「簡易合約書」，雙方簽訂後即可開始修改。

- 需求異動完成後，即納入原保固及維護服務範圍內，不因此影響原保固及維護服務期間及費用之計算。

- 需求異動完成應交付下列文件檔案，惟原已交付之文件、檔案內容或效力如未受需求異動影響時，免予交付：

- 需求異動完成報告書：包括但不限於異動完成項目及內容、各項測試項目及結果等內容。

- 規格文件：配合異動結果更新規格文件內容，如規格文件內容不因異動結果改變時，則免予交付。

- 安裝部署說明文件：包括但不限於軟體原始碼編譯項目、工具及程序說明、伺服後臺硬體架構及安裝程序說明、伺服後臺軟體系統架構及安裝程序說明、環境設定說明、系統初始作業及程序說明、系統啟動作業及程序說明、系統關閉作業及程序說明、重要訊息說明等內容。

- 說明或管理手冊：包括但不限於系統操作、監控及管理功能說明、系統日常管理作業項目及說明、系統開啟及關閉程序說明、參數設定說明、訊息說明等內容。

- 客製化軟體原始碼：交付內容應包括編譯原始碼編譯所需之函式庫、元件或模組，惟前述函式庫、元件或模組如因著作權、技術、商業機密、企業經營等理由，而無法提供原始碼時，經本院確認及同意，得以封裝檔或執行檔型式提供。

- 客製化軟體原始碼編譯說明文件：應包括但不限編譯環境、編譯軟硬體工具、編譯程序等內容。

- 如該項需求異動須依規定應由廠商提供之軟體或授權，廠商應交付軟體完整發行套裝及軟體授權文件，軟體產品如採下載或其他數位化方式發行者，則依其發行方式交付。

- 需求異動如有使用開源軟體（open source software）者，應提供原始碼、執行檔及開源軟體清單，開源軟體清單包括但不限於下列內容：開源專案名稱、出處資訊、原始著作權利聲明、免責聲明、開源授權條款標示與全文。

    - 廠商實績之需求

- 本專案執行須具備專業技術，得標廠商須有 3 年以上實際服務經驗，且本業須為本專案內容之業務。

- 廠商須於服務建議書提供近2年重要業界實績。

    - 保固與軟體維護需求

- 保固與軟體維護標的

本專案完成之產品數據工具網站、使用者數據工具網站、獨立會員系統及數據資料庫主機。

- 保固與軟體維護期間

- 開始日期：本專案系統正式機上線次一日曆天起。惟服務標的未能如期完成之狀況，非肇因於得標廠商權責範圍內可控之事由，如第三方資料內容及Amazon Web Services（AWS）雲端運算服務，經本院確認及同意，得標廠商得於網站模組內容完成後起算保固與軟體維護時間。

- 截止日期：自保固及維護開始日期起算12個月，並以最後一個月之月底（最後一個日曆天）為保固及維護截止日期。

- 保固及維護服務期間如有服務事項尚未完成，應於完成後，始得解除保固及維護服務責任。

- 服務需求

- 維持本專案需求規格內之系統及網站功能正常運作，包含但不限於伺服器、主機等，並提供資訊安全之維護。

- 系統維護包含以下項目：

- 伺服器、主機代管。

- 在不增加設計與功能的情況下，進行程式除錯修正更新。

- 建立資料庫備份機制，每月備份資料庫及程式。

- 緊急回復處理。

- 系統使用之問題排除與諮詢。

- 資安維護協助與諮詢。

- 設備變更、改善規劃及支援。

- 系統故障檢修

- 得標廠商應於系統發生故障時立即通知本院。

- 系統服務中斷開始之時間，以本院查覺或接到得標廠商通知之時間為準。但有事實足以證明實際開始中斷之時間者，依實際開始中斷之時間為準。

- 得標廠商應於通知後24個工作小時內完成網站功能故障修復，修復工作可以遠端連線方式進行。

- 故障如非肇因於服務標的之事由，如Amazon Web Services（AWS）雲端運算服務，得標廠商應於通知後3個小時內釐清原因，通知本院，由本院進行後續處理。

- 系統故障檢修費用於保固及維護期間，內含於本專案費用內，不另行計價。

- 系統故障檢修工作內容包含測試和修復故障設備，工作未完成且遇本專案維護期限屆滿時，仍應完成該次檢修工作，不另行計價。

- 系統定期維護

- 自保固及維護服務開始之次月起，每2個月應至少進行一次系統定期維護，並於該月最後一個工作天前完成。

- 系統定期維護重點項目如下，惟如有不適用項目，得經本院確認後，予以排除：

- 確認系統是否運作正常。

- 確認系統與其他系統介接是否運作正常。

- 確認系統備份之執行是否正常。

- 檢察系統各項軟硬體資源之運作狀況是否正常。

- 日誌檔及暫存檔之檢查、整理、備份。

- 維護工作可利用故障修復時一併執行。

- 維護費用於保固及維護期間，內含於本專案費用內，不另行計價。

- 如因維護工作或其他需要而需暫停網站服務者，得標廠商應於2個工作日前向本院指定人員報備並取得同意。

- 應於完成維護後提交維護證明文件。

- 資安維護

保固及維護期間，進行至少一次伺服主機弱點掃描，並進行本專案各主機之中、中高弱點修補及防護（如作業系統、資料庫、應用相關軟體等安全性更新作業）。

- 相關系統說明及操作手冊，須配合維護所新增之設備及系統功能即時更新，並於兩週內製作一到兩頁之新增設備及系統功能簡版操作說明。

- 維護期間，得標廠商及其人員修改程式與資料內容時，應保留完整紀錄，以供備查。

- 系統備份及備援

- 非預期之突發性系統設備故障所衍生之服務中斷情形，每月累計不得超過24小時。

- 復原點目標（RPO）：當發生資料損失時，可使用最接近的備份資料進行復原。至少24小時備份資料一次。提案廠商應說明達成該目標的規劃與措施。

- 復原時間目標（RTO）：資通系統從中斷後至重新恢復服務之可容忍時間要求為8小時。提案廠商應說明達成該目標的規劃與措施。

- 最大容許中斷時間（MTPD）：8小時。得標廠商需說明系統備援機制。提案廠商應說明達成該目標的規劃與措施。

    - 交付產品與交付時程

本專案成果分為四階段交付，各階段交付期限由提案廠商提出，各階段交付物詳述如下，惟交付物未能如期完成之狀況，非肇因於得標廠商權責範圍內可控之事由，如第三方資料內容及Amazon Web Services（AWS）雲端運算服務，經本院確認及同意，得標廠商得與本院重新協議交付期限：

- 「第一階段：介面雛形設計」交付物：

- 初版專案規劃文件電子檔：內容須包含但不限於網站設計需求分析、專案時程規劃、整體系統架構規劃。

- 初版網站企劃及設計電子檔：內容須包含但不限於網站資訊架構及操作流程設計、網站視覺風格定義、網站版面線框稿、網站頁面設計。

- 「第二階段：第一階段系統上線」交付物：

- 完整網站企劃及設計電子檔：內容須包含但不限於網站資訊架構及操作流程設計、網站視覺風格定義、網站版面線框稿、網站頁面設計。

- 系統分析報告書。

- 可操作之介面設計雛型。

- 第一階段網站及系統上線。

- 「第三階段：完整系統上線」交付物：

- 完整網站及系統上線。

- 完成獨立會員系統與產品數據工具網站及使用者數據工具網站之串接。

- 「第四階段：本專案總體文件驗收」交付物：

- 完整初版專案規劃文件電子檔：內容須包含但不限於網站設計需求分析、專案時程規劃、整體系統架構規劃。

- 原始程式碼電子檔：內容須包含但不限於前端程式切版、資料串接及運算、響應式網頁（RWD）切版。

- 本專案系統、網站功能之操作及管理維護手冊電子檔。

- 本專案系統規格文件電子檔。

- 本專案系統、主機及雲端服務之管理權限與帳號密碼，以及系統開發期間之雲端服務使用費用單據。

- 本專案正式機資安檢測文件，包含弱點掃描。

# 智慧財產權之歸屬

本專案之智慧財產權歸本院所有，得標廠商可要求保有著作人格權，相關協定同契約書內容所述。

# 驗收事項與權責

- 經本院承辦人員確認，相關工作項目或設備規格符合本專案要求，並依據本專案要求之機制完成安裝、設定、或其他方式之驗證。

- 如有發生資安異常事件，應於事件發生月份之次月提交分析報告並作為維護服務當月之驗收文件之一。

- 相關驗收事項同契約書內容所述

# 附件

附件1 「設計研究工具與知識平台優化研究」採購案經費分析表

附件2 資通系統資安需求項目查檢表

附件3 機關日常維運管理需求

附件4 機關日常維運管理需求項目查檢表

## 附件1 「設計研究工具與知識平台優化研究」採購案經費分析表

財團法人台灣設計研究院

「設計研究工具與知識平台優化研究」採購案

經費分析表

投標廠商：

單位: 新臺幣元                                          日期：112 年   月   日

| 項目 | 子項 | 內容 | 數量 | 單位 | 項目總價 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 產品數據工具網站 |  |  |  |  |  |  |
| 網站設計 | 資訊架構及操作流程設計 |  |  |  |  |  |
|  | 視覺風格提案 |  |  |  |  |  |
|  | 佈局提案（版面線框稿） |  |  |  |  |  |
|  | UI Kit制定 |  |  |  |  |  |
|  | 資訊圖表設計 |  |  |  |  |  |
|  | 介面方向設計 |  |  |  |  |  |
|  | 全站介面設計 |  |  |  |  |  |
| 前端程式 | 網站流量追蹤 |  |  |  |  |  |
|  | 前端程式切版 |  |  |  |  |  |
|  | 資訊圖表呈現、下載 |  |  |  |  |  |
|  | 資料串接及運算 |  |  |  |  |  |
|  | 響應式網頁（RWD）程式 |  |  |  |  |  |
| 後端系統 | 資料庫 |  |  |  |  |  |
|  | 會員系統 |  |  |  |  |  |
|  | 網站主機 |  |  |  |  |  |
| - 使用者數據工具網站 |  |  |  |  |  |  |
| 網站設計 | 資訊架構及操作流程設計 |  |  |  |  |  |
|  | 視覺風格提案 |  |  |  |  |  |
|  | 佈局提案（版面線框稿） |  |  |  |  |  |
|  | UI Kit制定 |  |  |  |  |  |
|  | 介面方向設計 |  |  |  |  |  |
|  | 全站介面設計 |  |  |  |  |  |
| 前端程式 | 網站流量追蹤 |  |  |  |  |  |
|  | 前端程式切版 |  |  |  |  |  |
|  | 資料呈現、下載 |  |  |  |  |  |
|  | 資料串接及運算 |  |  |  |  |  |
|  | 響應式網頁（RWD）程式 |  |  |  |  |  |
| 後端系統 | 資料庫 |  |  |  |  |  |
|  | 會員系統 |  |  |  |  |  |
|  | 網站主機 |  |  |  |  |  |
| - 獨立會員系統 |  |  |  |  |  |  |
| 後端系統 | 獨立會員系統 |  |  |  |  |  |
|  | 系統串接 |  |  |  |  |  |
| - 數據資料庫主機 |  |  |  |  |  |  |
| 後端系統 | 數據資料庫主機 |  |  |  |  |  |
| - 整體專案其他事項 |  |  |  |  |  |  |
| 專案管理文件 | 整體專案規劃 |  |  |  |  |  |
|  | 整體系統架構規劃 |  |  |  |  |  |
|  | 整體系統規格文件 |  |  |  |  |  |
|  | 各項原始碼編譯說明文件 |  |  |  |  |  |
|  | 整體系統及網站 功能說明手冊 |  |  |  |  |  |
| 雲端空間部署 | 資料庫部署 |  |  |  |  |  |
|  | 數據資料庫部署 |  |  |  |  |  |
|  | 主機部署 |  |  |  |  |  |
|  | 防火牆 |  |  |  |  |  |
|  | 防毒軟體 |  |  |  |  |  |
| 資訊安全服務 | 弱點掃描及修正服務 |  |  |  |  |  |
|  | 普級資安服務 |  |  |  |  |  |
| 維護服務 | 故障檢修 |  |  |  |  |  |
|  | 定期維運 |  |  |  |  |  |
| 未稅總價 | 合計: 元 |  |  |  |  |  |
| 含稅總價(5%) | 合計: 元 |  |  |  |  |  |

※備註：

      - 如有涉及規格、型號、工作方式、子項目細節等事項，請於「內容」欄位說明。

      - 請於經費分析表中的「備註」欄，註明每個報價項目所對應的服務建議書頁數。

      - 請廠商依實際規劃內容自行調整項目內容及格式，本表係供參考，本表格不敷使用可自行增列行數。

## 附件2 資通系統資安需求項目查檢表

## 附件3 機關日常維運管理需求

## 附件4 機關日常維運管理需求項目查檢表