「臺北榮總公共區域空間設計規劃」採購案

(案號：1151002252)

徵求建議書

一、企劃書規格包含下列：

（一）採用 A4 紙張，橫書雙面列印或簡報資料

（二）團隊介紹：含相關專業背景介紹、業務經驗、獲獎紀錄等

（三）報價單

二、交付份數：一式【4份】

三、背景說明
（一）緣起
臺北榮民總醫院為國家級醫學中心，院區公共空間除承載大量門診、住院及陪病人流外，亦肩負外賓接待、醫療交流與機構形象展現等功能。現有空間因使用年代、設備增設及資訊需求變化，部分區域在整體配置及服務流程的契合度、風格、空間辨識、材質整合與接待氛圍上，有進一步優化之需求。
為提升公共空間品質與醫療服務形象，本院規劃針對臺北榮總中正樓1樓大廳及4樓外賓接待大廳進行空間改良，透過系統性的設計規劃，整合天花、牆面、地坪、照明、家具與重點視覺介面，使空間兼具清楚、舒適及專業的整體體驗。

（二）計畫說明

本案以「公共區域空間整體優化」為核心，於既有建築與使用條件下，提出可供後續統包工程招標之基本設計方案，核心目標如下：
1. 空間形象整合：建立符合臺北榮總專業、穩重及國際醫療形象的空間設計語彙，提升1樓大廳與4樓外賓接待大廳之整體一致性與識別性。
2. 使用體驗優化：依不同使用者、活動情境與接待需求，檢視動線、等候、停留、服務及展示等功能，提出合理的空間配置與介面改善方案。
3. 天地壁系統規劃：整合天花、地坪及牆面之造型、材質、色彩、照明與設備介面，兼顧美觀、耐用、清潔維護、安全及醫療場域實務需求。
4. 後續工程銜接：完成具可執行性的基本設計成果、材質建議與工程經費概估，作為後續統包工程招標及施作之依據。

中正樓一樓規劃範圍：

中正樓一樓現況照片：

中正樓四樓規劃範圍：

中正樓四樓現況照片：

四、預算金額：新臺幣550,000元整（含稅）

五、履約期程：決標次日起至115年11月15日止

六、規格需求

本案以臺北榮總中正樓1樓大廳及4樓外賓接待大廳之公共區域空間基本設計為核心，涵蓋現況盤點、空間設計、天地壁規劃、材質與照明建議及成果整合，項目包含：

| 序 | 項目 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 現況調查與需求盤點 | 針對1樓大廳及4樓外賓接待大廳進行現況勘查、尺寸與影像紀錄、既有建築及設備介面盤點，並訪談相關使用與管理單位，彙整空間功能、動線、接待、維護及形象需求。 |
| 2 | 整體設計概念與空間策略 | 提出兩處公共空間之整體設計定位、風格概念、色彩與材質策略及空間分區原則，並整合人流、服務、等候、展示、接待與重要視覺節點。 |
| 3 | 1樓大廳空間規劃及基本設計 | 針對1樓服務空間之使用需求進行整體規劃，內容包含空間配置調整、天花、地坪、牆面及照明設計規劃，以及家具與設施設備之配置建議，並提供空間模擬示意圖。同時完成發包所需之基本設計圖說，作為後續統包工程招標與施作依據。 |
| 4 | 4樓外賓接待大廳空間規劃及基本設計 | 針對4樓服務空間之使用需求進行整體規劃，內容包含空間配置調整、天花、地坪、牆面及照明設計規劃，以及家具與設施設備之配置建議，並提供空間模擬示意圖。同時完成發包所需之基本設計圖說，作為後續統包工程招標與施作依據。 |
| 5 | 經費概估 | 提供執行統包工程之經費概估，作為後續工程執行參考。 |

七、本案聯絡人：

(1)	有關本採購案比稿內容之諮詢，請洽02-2745-8199分機366林先生。

(2)	採購事宜聯繫窗口：02-2745-8199 分機106 許小姐；分機212 潘小姐。

八、投標：郵寄時請於郵件封套上註明投標廠商名稱、地址、「臺北榮總公共區域空間設計規劃」，送達台灣設計研究院採購工作小組收（11072台北市光復南路133號）；專人送達請送至本院服務台。以上送達方式皆須依招標公告之截止收件期限(下午17:00) 前送達，逾期恕不受理，如有延誤應自行負責。